|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiempo en fase (Min)** | **Planeado** | **Real** | **Fecha estimada de terminación** | **Fecha real de terminación** |
|  |  |  |  |  |
| **Planeación** | 60 MIN | 3O MIN | 13/03/2015 | 13/03/2015 |
| **Diseño** | 30 MIN | 60 MIN | 13/03/2015 | 13/03/2015 |
| **Codificación** | 5 H | 15 H | 18/03/2015 | 20/03/2015 |
| **Pruebas** | 60 MIN | 3O MIN | 18/03/2015 | 20/03/2015 |
| **Postmortem** | 60 MIN | 30 MIN | 19/03/2015 | 20/03/2015 |

**POSTMORTEM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO | LINEAS (ESTIMADAS) | LINEAS (REALES) | ESTADO | COMENTARIO |
| MODULO ADMINISTRADOR | 60 | 0 | FALTA | NO LO PUDE DESRROLLAR POR FALTA DE TIEMPO |
| INICIO DE SESION | 40 | 0 | FALTA | NO LO PUDE DESRROLLAR POR FALTA DE TIEMPO |
| CATEGORIAS | 50 | 90 | TERMINADO |  |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | 40 | 127 | TERMINADO |  |

**LECCIONES APRENDIDAS**

-PHP

-CSS

**MEJORAS**

-TERMINAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS

-DEDICAR MAS TIEMPO